### ✅ Checklist de Implementação - NFTDiarias
#### 1. Autenticação com Carteira (MetaMask)
- Detectar MetaMask e conectar carteira no frontend
- Enviar endereço + assinatura para verificação no backend
- Backend: Validar assinatura com eth_account
- Armazenar sessão/autenticação temporária (JWT ou localStorage)
- Proteger rotas sensíveis se o usuário não estiver autenticado
#### 2. Persistência com MongoDB
- Conexão com MongoDB ativa
- Substituir imoveis em memória por modelo MongoDB (ImovelModel)
- Criar schema para NFTs e Pagamentos
- Atualizar rotas GET, POST e /:id para usar MongoDB
  Rotas REST para NFTs e Pagamentos
- backend/src/models/nft.model.ts
- backend/src/models/pagamento.model.ts
- backend/src/routes/nft.ts
- backend/src/routes/pagamento.ts
### 🔄 Próximos passos recomendados
#### Para NFT:
- Armazenar o NFT no MongoDB com ImovelId, tokenId, wallet, dataInicio, dataFim, metadataURI
- Integrar o mintNFT com o modelo NFTModel
✅ Pagamento real com PagamentoModel
✅ Rota GET /pagamento/:id

✅ Você já tem routes/nft.ts, routes/pagamento.ts
✅ Já possui o upload de mídias via multer
✅ A conexão com o MongoDB (connectDB()) já está funcionando
✅ As rotas estão sendo carregadas no server.ts

## 🧩 O que ainda falta ou precisa ser criado para o painel administrativo com gráficos:
### 🔧 Backend:
1. Endpoints específicos para dados de gráfico:
  1. GET /api/relatorios/reservas-por-dia
  2. GET /api/relatorios/reservas-por-mes
  3. GET /api/relatorios/receita-por-imovel
  4. GET /api/relatorios/receita-por-dia
  5. Esses endpoints devem retornar dados já agregados (ex: via MongoDB aggregate())
2. Funções no controller relatorio.controller.ts para:
  1. Agregar reservas por data
  2. Calcular receita total e líquida (descontando custos)
  3. Retornar objetos prontos para gráfica
### 🎨 Frontend:
1. Biblioteca de gráficos:
  1. Você ainda não tem recharts ou chart.js instalado.
  2. Sugestão: use recharts (leve, elegante e com boa integração com Tailwind/React).
  bash
  CopiarEditar
  npm install recharts
2. Gráficos na página Relatorio.tsx:
  1. Inserir 3 ou 4 gráficos:
    1. 📆 Gráfico de linha: Reservas por dia
    2. 📆 Gráfico de barras: Reservas por mês
    3. 💰 Gráfico de barras horizontais: Receita por imóvel
    4. 📈 Gráfico de área: Receita ao longo do tempo
  2. Exemplo: import { LineChart, BarChart, AreaChart } from 'recharts'
3. Botões de filtro por período (opcional):
  1. Últimos 7 dias / mês atual / personalizar período

### ✅ Próximos passos (sugestão prática):
1. Criar os novos endpoints agregadores no backend (relatorio.controller.ts)
2. Atualizar relatorio.routes.ts com as novas rotas
3. Instalar recharts no frontend
4. Adicionar os gráficos na página Relatorio.tsx
5. Testar com dados mockados (ou reais, se já houver pagamentos registrados)

Se quiser, posso agora:
- 📌 Gerar os códigos dos endpoints agregadores no relatorio.controller.ts
- ⚙️ Atualizar as rotas (relatorio.routes.ts)
- 💻 Fornecer os gráficos prontos com Recharts na tela Relatorio.tsx
Você deseja começar por backend (dados agregados) ou frontend (gráficos com dados mock)?

- Você agora pode:
- Persistir os NFTs na blockchain e no banco
- Salvar os pagamentos no banco
- Exibir os dados em relatórios futuramente
Se quiser, posso te ajudar a criar:
- Um endpoint GET para listar NFTs ou pagamentos
- Um painel de administração com filtros e data range

#### 3. Upload de Mídias em IPFS
- Conectar com IPFS local via ipfs-http-client
- Substituir salvamento local por upload no IPFS
- Gerar tokenURI a partir do hash IPFS
- Usar esse tokenURI na função mintNFT
#### 4. Relatórios de Reservas/Pagamentos
- Criar rota /api/relatorios/pagamentos
- Criar rota /api/relatorios/nfts
- Implementar componente frontend de relatórios com chart.js
- Exibir histórico de NFTs mintadas, reservas e valores
#### 5. Interface de Reservas com Calendário
- Criar página com calendário de disponibilidade (ex: react-calendar)
- Marcar datas ocupadas e disponíveis
- Ao selecionar datas, calcular total automaticamente
- Adicionar botão para confirmar reserva com pagamento

## 🧠 Objetivo do backend_ia
O backend_ia serve como motor de IA para:
- Leitura de documentos e contratos PDF
- Geração de resumos
- Assistente de voz
- Análise de propriedades
- Autenticação por wallet Ethereum (via assinatura)
- Integração com IA (via Qdrant, PDF, etc.)

## 📁 Estrutura Geral do backend_ia

backend_ia/
├── main.py # Arquivo principal FastAPI
├── requirements.txt # Dependências Python
├── Dockerfile # Container para rodar backend IA
├── .env # Variáveis de ambiente (se houver)
│
├── utils/
│ ├── extract_pdf.py # Leitura de PDFs usando PyMuPDF
│ ├── voice_assistant.py # Web Speech API ou integração TTS (em desenvolvimento)
│ └── eth_signer.py # Verificação de assinatura Ethereum
│
├── models/
│ └── schemas.py # Modelos Pydantic: entrada/saída (ChatInput, SignatureRequest, etc.)
│
├── vectorstore/
│ └── qdrant_client.py # Cliente Qdrant para IA vetorial

## ✅ Principais Arquivos e Funções
### main.py
- Inicializa o servidor FastAPI
- Configura CORS para aceitar chamadas do frontend
- Endpoints expostos:
  - POST /chat → recebe pergunta e processa com IA
  - POST /assinatura → verifica assinatura Ethereum (Web3 login)
  - POST /upload-pdf → extrai texto de arquivos PDF enviados
  - (futuramente) GET /voz → assistente de leitura por voz

### utils/extract_pdf.py
- Lê o conteúdo de um arquivo PDF enviado
- Usa a biblioteca PyMuPDF (fitz) para extrair o texto de cada página
- Retorna texto limpo para posterior análise ou leitura

### utils/voice_assistant.py
(Em desenvolvimento) Leitor de texto por voz, usando integração com serviços como gTTS, pyttsx3 ou Web Speech API via frontend

### utils/eth_signer.py
- Usa eth_account para:
  - Codificar a mensagem com encode_defunct
  - Verificar se a assinatura corresponde ao endereço informado

### models/schemas.py
- Define os modelos de entrada e saída:
  - ChatInput: query: str
  - SignatureRequest: address, message, signature

### vectorstore/qdrant_client.py
- Cliente Qdrant configurado para:
  - Inicializar a coleção vetorial (documentos, contratos, dicas, etc.)
  - Armazenar vetores com metadados
  - Fazer busca semântica de conteúdo

## 🚀 Como ele se conecta ao DApp
- A rota /upload-pdf é chamada pelo frontend quando o usuário faz upload de um contrato
- A IA pode ler, resumir ou responder perguntas sobre o conteúdo
- O sistema de voz lê esse conteúdo em voz alta para públicos com necessidades especiais
- A assinatura via Ethereum (com eth_signer.py) autentica os usuários blockchain de forma descentralizada

📁 Estrutura Geral do Frontend (React + Vite + Tailwind)
frontend/
├── public/
│ └── index.html # HTML base
│
├── src/
│ ├── assets/ # Imagens, ícones e recursos visuais
│
│ ├── components/ # Componentes reutilizáveis
│ │ ├── SidebarMenu.tsx # Menu lateral com navegação
│ │ └── CardDica.tsx # Cards de dica à esquerda do formulário
│
│ ├── pages/ # Páginas principais do DApp
│ │ ├── CadastroCompleto.tsx # Formulário unificado: proprietário + imóvel + regras
│ │ ├── Pagamento.tsx # Tela de pagamento com dados vindos do backend
│ │ ├── Relatorio.tsx # Página de relatórios administrativos
│ │ ├── LeitorContratoAdesao.tsx # Leitura de PDF com assistente de voz
│ │ └── HomePage.tsx # Tela inicial com resumo visual ou acesso rápido
│
│ ├── services/
│ │ └── api.ts # Configuração base do axios para backend
│
│ ├── App.tsx # Definição das rotas e layout geral
│ ├── main.tsx # Ponto de entrada do React
│ └── index.css # Estilos globais com Tailwind
│
├── tsconfig.json # Configuração do TypeScript
├── vite.config.ts # Configuração do Vite
└── package.json # Dependências e scripts npm
## ✅ Funções por Arquivo
### App.tsx
- Define as rotas principais com react-router-dom
- Carrega o SidebarMenu e renderiza as páginas de cadastro, pagamento, relatórios, etc.

### pages/CadastroCompleto.tsx
- Formulário dividido em etapas para:
  - Cadastro do proprietário
  - Cadastro do imóvel
  - Cadastro das regras de uso
- Valida dados obrigatórios
- Envia para backend via POST /api/cadastro
- Mostra cards de orientação ao lado do formulário

### pages/Pagamento.tsx
- Lê o id do imóvel da URL
- Busca os dados do imóvel no backend (GET /api/pagamento/:id)
- Renderiza formulário com valor por diária e formas de pagamento
- Envia dados com POST /api/pagamento

### pages/Relatorio.tsx
- Busca os dados administrativos de imóveis cadastrados e pagamentos
- Exibe em uma tabela formatada
- Foco em controle administrativo

### pages/LeitorContratoAdesao.tsx
- Permite upload de contrato em PDF
- Usa Web Speech API para ler o conteúdo do contrato em voz alta
- Interface de leitura com controle de reprodução

### components/SidebarMenu.tsx
- Menu lateral com ícones de navegação (🏠, 📘, 💳, etc.)
- Visualmente fixo à esquerda do layout
- Responsivo

### components/CardDica.tsx
- Mostra dicas animadas com ícones e textos
- Posicionados ao lado do formulário para ajudar o usuário

### services/api.ts
- Instância do Axios com baseURL (http://localhost:4000)
- Usado para chamadas aos endpoints do backend

Estrutura Geral do Backend (Node.js com Express)
## backend/
├── src/
│ ├── controllers/
│ │ ├── cadastroController.js # Lida com criação e validação dos dados de cadastro completo
│ │ └── pagamentoController.js # Processa dados de pagamento e valores
│ │
│ ├── models/
│ │ ├── Cadastro.js # Modelo de dados para cadastro de proprietário/imóvel/regras
│ │ └── Pagamento.js # Modelo de dados para armazenar pagamentos
│ │
│ ├── routes/
│ │ ├── cadastro.js # Rota para salvar e validar cadastros
│ │ ├── pagamento.js # Rota para processar pagamento
│ │ └── relatorios.js # Rota para consultar relatórios administrativos
│ │
│ ├── database/
│ │ └── db.js # Configuração da conexão com banco de dados (SQLite ou outro)
│ │
│ ├── utils/
│ │ └── validators.js # Funções auxiliares de validação (ex: CPF, campos obrigatórios)
│ │
│ └── app.js # Arquivo principal que inicializa o servidor Express
│
├── .env # Variáveis de ambiente (porta, credenciais, etc.)
├── package.json # Dependências e scripts npm
└── README.md # Instruções do backend
## Backend_Infra - 02-07-2025
## ✅ Funções Atuais por Arquivo
### app.js
- Inicializa o Express
- Configura cors e express.json()
- Importa rotas de cadastro, pagamento e relatorios
- Roda o servidor na porta definida (4000 ou .env)

### routes/cadastro.js
POST /api/cadastro: Recebe o formulário unificado (proprietário, imóvel, regras) e envia para o controller
### controllers/cadastroController.js
- Valida os dados recebidos (campos obrigatórios, formatos)
- Salva no banco de dados via model Cadastro

### routes/pagamento.js
- GET /api/pagamento/:id: Retorna dados do imóvel com valores para preencher o formulário
- POST /api/pagamento: Processa envio de dados do pagamento
### controllers/pagamentoController.js
- Busca dados do imóvel por ID
- Valida o envio do pagamento
- Armazena o pagamento no banco

### routes/relatorios.js
GET /api/relatorios: Lista todos os relatórios administrativos de cadastros e pagamentos

### models/*.js
- Estrutura de dados que o backend utiliza para persistência:
  - Cadastro: nome, wallet, endereço, docs, checkin/out, regras etc.
  - Pagamento: id do imóvel, valor pago, forma de pagamento etc.